Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

www.mcmwidzew.pl, e-mail sekretariat@mcmwidzew.pl

S P E C Y F I K A C J A   W A R UN K Ó W 
 Z A M Ó W I E N I A

dotyczy postępowania o wartości poniżej 30 000  euro na:

„Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" 
w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018

sprawa nr MCM"W"/24/2018

Zatwierdzam:

Dyrektor MCM Widzew w Łodzi

Elżbieta Junczyk

Łódź, dnia 24.10.2018 r.

S P E C Y F I K A C J A   W A R UN K Ó W 
Z A M Ó W I E N I A

„Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018

Część A – Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty

I.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający :   Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

www.mcmwidzew.pl, e-mail zaopatrzenie@mcmwidzew.pl

tel./fax. (042) 674 86 36

II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o wartości poniżej 30 000  euro.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych, bez zastosowania obowiązujących w innych wypadkach przepisów Pzp. Działając na podstawie oszacowanej wartości zamówienia poniżej 30 000 EURO zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia:

„Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi

Prace będą wykonywane w jednej lokalizacji:

Prace remontowe w pomieszczeniach MCM „Widzew” w Łodzi  przy al. Piłsudskiego 157.

Odbiór końcowy, który odbędzie się nie później niż do 30.11.2018 r.

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa Część B SIWZ – Zakres rzeczowy Specyfikacji Warunków Zamówienia.

### Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:

45000000-7, 45300000-0, 45400000-1, 45430000-0, 45440000-3, 45410000-4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje prace zawiera Książka przedmiarów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Roboty budowlane prowadzone będą w funkcjonującym obiekcie ochrony zdrowia 
w którym odbywa się ruch pacjentów.

### 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.  Zamówienie dotyczy wykonania prac budowlanych 
w pomieszczeniach budynku MCM Widzew.

- Pomieszczenia do remontu usytuowane są na poziomie: parter.

### 2.	Parametry, wymagania techniczne oraz szczegółowe warunki wykonania zadania określa Książka przedmiarów stanowiąca załącznik w cz. B do niniejszej SWZ.

3.	Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy ma jedynie na celu przedstawienie Zamawiającemu składników kosztowych. Wymiary i zakresy przedstawione są poglądowo i mogą różnić się od rzeczywistych. Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji jest zobligowany do dokonania własnych pomiarów dla ustalenia stanu rzeczywistego wykonania prac zgodnie z zakresem. Zaoferowana w Formularzu ofertowym cena jest wynagrodzeniem kosztorysowym. Opis sposobu obliczenia ceny podano w pkt. X. SIWZ.

4. Wykonawca winien zapoznać się z terenem planowanej inwestycji, wnieść 
ewentualne uwagi na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu.

5. Wszystkie materiały, wyroby i urządzenia dostarcza Wykonawca.

6.	Zastosowane materiały, dostarczone wyroby winny posiadać wszelkie wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań i kontroli jakości.

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004, Nr 92 poz.881 z póżn.zm), oznakowane symbolem CE, umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie materiałów budowlanych, dla których producent wydał deklarację zgodności z Polskimi Normami, które uzyskały aprobatę techniczną oraz europejskimi aprobatami technicznymi Wszystkie niezbędne elementy powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego.

Wybór kolorystyki farb, wykładzin, glazury jak również rodzaju wykładzin / glazury nastąpi na etapie podpisania umowy (Wykonawca przedstawi wzornik kolorów farb i rodzajów wykładzin/glazury).

Wykonawca jest zobowiązany przygotować front robot, dokonać niezbędnych przeniesień mebli i wyposażenia pomieszczeń / korytarza w których odbywać się będą prace. 
Po zakończeniu prac ponownie wnieść i ustawić meble i wyposażenie pomieszczenia / korytarza.

7. Materiały muszą być dostarczane w opakowaniach oryginalnych, na których  muszą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania , nazwie producenta  oraz  muszą  być sygnatury Aprobat Technicznych  Instytutu Techniki Budowlanej oraz  Państwowego Zakładu Higieny.

8. Materiały muszą być przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta. 
W przypadku dostarczania materiałów luzem Wykonawca musi posiadać powyższe            atesty dla każdego z zastosowanych materiałów.

9. Atesty muszą znajdować się w dyspozycji kierownika budowy i na każde żądanie    inspektora nadzoru lub przedstawiciela inwestora muszą być udostępniane do wglądu, przed podpisaniem protokołu odbioru robót.

10. Roboty budowlane należy wykonać z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie 
ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego.

11. Prace będą mogły odbywać się w godz. 8.00-18.00 w dni robocze. Dopuszczamy prace 
w dni wolne od pracy i inne godz. po uprzednim uzgodnieniu ze służbami Przychodni.

12. Terminy wykonywania prac wyjątkowo uciążliwych należy uzgadniać ze służbami Przychodni.

13. Pomieszczenia do remontu usytuowane są w Pracowni RTG w budynku przy 
ul. Piłsudskiego 157, w Łodzi. Wykonywanie prac będzie odbywać się sukcesywnie zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.

14. Zamawiający udostępni pomieszczenie do dyspozycji Wykonawcy na czas realizacji zamówienia – patrz pkt 4. Zamawiający dysponuje pomieszczeniem magazynowym do składowania materiałów budowlanych Wykonawcy. W razie konieczności Wykonawca organizuje odpowiednie zaplecze budowy na swój koszt.

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składowane przez Wykonawcę urządzenia 
i inne wyposażenie należące do Wykonawcy.

16.  Zamawiający wyznaczy miejsce na wstawienie kontenerów, tj. wskaże tzw. zaplecza robot.

### 17.	Wszystkie prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu ochrony zdrowia
- wykonawca będzie zobowiązany do:

### a.	korzystania ze szlaku transportowego wskazanego przez Zamawiającego.

### b.	zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób 
nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż. Umieszczenie na terenie budowy, 
w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy.

### c.	realizowania robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówki, utrzymania należytego porządku w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. Uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, dosianie trawy w miejscach ogołoconych z roślinności, itp.
d..opracowania i bieżącego aktualizowania z inspektorami nadzoru Zamawiającego,

### harmonogramu realizacji robót.

### 18.	Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót sporządzi Wykonawca i uzyska akceptację Zamawiającego w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z różnych nieprzewidzianych  powodów), to Wykonawca opracuje kolejne wersje przy współudziale Zamawiającego.

### 19. Wykonawca winien udzielić gwarancji bez ograniczeń jej zakresu na wszelkie roboty objęte umową w tym: na całość wykonywanych robót budowlanych i materiałów na okres zgodnie z ofertą, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego.

20. Zamawiający ustanowił Nadzór Inwestorski, który winien być informowany 
na bieżąco o czynnościach Wykonawcy zgodnie z szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót.

21. Wykonawca jest zobowiązany do zgłaszania Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru:

a)robót zanikowych i ulegających zakryciu,

b)robót częściowych -zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

c)zakończonych wszystkich robót budowlanych,

22. Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu do akceptacji:

a)dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania robót oraz stanowiących przedmiot odbioru, a w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły techniczne odbiorów, niezbędne świadectwa kontroli jakości oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy

- jeśli dotyczy,

b)zmian „Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych”,

c)wszelkich zmian, ewentualnych odstępstw od projektu budowlanego, opracowanych projektów zamiennych i dokumentacji powykonawczej. Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian w dokumentacji projektowej na etapie dostawy i montażu instalacji, po uprzednim zgłoszeniu przez Wykonawcę potrzeby dokonania zmian wraz z uzasadnieniem.

Zgłoszenia potrzeby zmian w dokumentacji projektowej może dokonać również Zamawiający, zwracając się na piśmie do Wykonawcy, podając uzasadnienie proponowanej zmiany. Zmiana w dokumentacji projektowej zgłoszona przez Zamawiającego musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności,

Uwaga: W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w zakresie prac Wykonawca jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie Dyrektor Zamawiającego w formie pisemnej, przed dokonaniem jakichkolwiek czynności w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do wydawania zgody na te zmiany.

Przekazanie pisemnej odpowiedzi w terminie max. 3 dni roboczych od poinformowania przez Wykonawcę o konieczności dokonania zmian w zakresie prac. Każdorazowo zgoda taka musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.

d)planu BIOZ, protokołów konieczności, protokołów różnicowych, kompletnej dokumentacji odbiorowej,

23. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do umożliwienia w każdym czasie przeprowadzenia kontroli miejsca realizacji robót budowlanych oraz zastosowanych materiałów,

24. Zamawiający wraz z Wykonawcą dokonają protokolarnego odbioru wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego,

25.Wykonawca jest zobowiązany posiadać na dzień technicznego odbioru końcowego robót wymaganą i niezbędną dokumentację powykonawczą (certyfikaty, atesty, karty techniczne, autoryzacje) która winna zawierać dane techniczne (wielkości) oraz dokumenty wymagane przez Prawo budowlane (protokoły powykonawcze).

26. W razie ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji technicznej Wykonawca 
na własny koszt sporządzi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami.

27.Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne i wymagane przepisami dokumenty dotyczące materiałów użytych w trakcie realizacji inwestycji.

28.Zamawiający dopuszcza użycie innych równoważnych materiałów, technologii 
i urządzeń niż wskazane w dokumentacji projektowej (jeżeli ich opisanie 
w dokumentacji nastąpiło poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy traktować je jako przykładowe, odpowiadające typowi) lecz muszą one spełniać wszystkie normy oraz być o parametrach nie gorszych od wskazanych w dokumentacji projektowej, za zgodą projektanta i  pod warunkiem złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia w celu aprobaty Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć inspektorowi nadzoru odpowiednie atesty, certyfikaty, gwarancje, aprobaty techniczne dotyczące zastosowanych materiałów i urządzeń, przed ich zastosowaniem.

Oferowane roboty budowlane muszą spełnić określone w SIWZ wymogi.  
W SIWZ przedstawiono minimalne warunki dotyczące zastosowanych materiałów 
i technologii. Przedstawione w Dokumentacji projektowej nazwy własne są podane jedynie przykładowo, mając na celu określić minimalne akceptowalne cechy / parametry poszczególnych produktów.

Warunki zaoferowane mogą być korzystniejsze nie mogą być gorsze niż przedstawiono.

W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w/w produktów 
lub równoważnych.

Dopuszczalne jest inne równoważne rozwiązanie systemowe, niż wskazane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że będzie ono zgodne z obowiązującymi normami.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania zamienne/równoważne opisywanym przez zamawiającego, będzie zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.

Wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ. Za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry. Istotne dla Zamawiającego cechy i parametry, to takie, które pozwolą zachować wszystkim projektowanym:

-instalacjom, urządzeniom, wyrobom: parametry i cechy pozwalające przede wszystkim na prawidłową współpracę z innymi instalacjami i/lub urządzeniami i/lub wyrobami w sposób założony przez projektanta oraz pozwalające przy tym uzyskać parametry nie gorsze od założonych w opisie przedmiotu zamówienia,-elementom konstrukcyjnym i konstrukcjom: wszystkie parametry nie gorsze, niż zakładane.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej syg. Akt. KIO/UZP 1400/08 „Uznaje się, że oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały zakreślone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry”.

29. W przypadku konieczności dostępu w trakcje wykonywania prac do danych osobowych, dla których administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Zamawiający, upoważnia on Wykonawcę do dostępu do tychże danych przetwarzanych w MCM Widzew w Łodzi wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wykonawca będzie prowadził prace 
zg. z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

30. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym a także posiadających wymagane prawem uprawnienia.

Zaoferowana w Formularzu ofertowym cena jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 
W związku z powyższym przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przeprowadzili wizję lokalną w siedzibie Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, własnych obliczeń, ekspertyz, uzgodnień aby rozstrzygnąć ewentualne wątpliwości i zapewnić jednoznaczność składanej oferty, zarówno w zakresie cenowo-przedmiotowym jak również odnośnie do terminu wykonania robót. Całkowite koszty związane z dokonaniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

Termin przeprowadzenia wizji lokalnej należy ustalić z Zamawiającym:

- nadzór inwestorski – Urszula Strejb - Szajnecka  - tel. 664 331 633

Uczestnicy przetargu mogą dokonywać oględzin terenu w dniach 12.04 - 27.04.2018 r. 
od godz. 09.00 do godz. 14.00.

- prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

31. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót tzw. „uzupełniających”, robót dodatkowych, koniecznych robót dodatkowych, robót zamiennych, czy robót zaniechanych, Wykonawca wystąpi przed rozpoczęciem tych robót do Zamawiającego z protokółem konieczności wykonania robót.

W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót o których tzw. „uzupełniających”; „robót dodatkowych” Wykonawca  będzie zobligowany przygotować kosztorysy tychże robót.

Do dokonania wyceny posługujemy się następującymi założeniami:

- Należy wyliczyć cenę roboty „pierwotnej”, a więc roboty która miała być pierwotnie wykonana,

- należy wyliczyć cenę roboty „zamiennej”

- należy wyliczyć różnicę między tymi cenami

- Wyliczenia cen „pierwotnej” i zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia:

- Ceny jednostkowe robót będą przyjmowane ze „szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego” a ilości wykonanych w tym czasie robót – z książki obmiaru.

- W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym” cen jednostkowych, tzn. takie. których nie można rozliczyć kosztorysowo, roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu  o następujące założenia:

1/ ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej zwaloryzowanych zgodnie ze wskaźnikiem zmian cen produkcji budowlano-montażowej ustalanych przez Prezesa GUS i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” począwszy od daty podpisania umowy podstawowej.

2/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt. 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

3/ podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Ilość robót, które miały być wykonane „pierwotnych” należy przyjąć z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej,

- Ilość robót „zamiennych”, należy przyjąć z książki obmiarów.

32.Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami za roboty dodatkowe uznaje się wyłącznie te roboty, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

33. Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi -określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację robót, a w przypadku wykonania ich niezgodnie z ustawą Prawo budowlane lub uszkodzeniem obiektu- jest zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego i usunięcia powstałych usterek na własny koszt.

PODWYKONAWCY

Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom, części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.

Szczegółowe zapisy zlecenia części prac podwykonawcom określa pkt. XV SWZ.

Opis części zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (w załączniku nr 1 SWZ).

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Obowiązek informacyjny RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest /nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/;

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

tel. (42)  674 86 36; sekretariat@mcmwidzew.pl

- inspektorem ochrony danych osobowych:  Jacek Pluta.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie

„Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia poza ustawą Pzp. zg. z art. 4 ust. 8

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wymóg złożenia oświadczenia:

Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4).

Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się  zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, wymaga się od  wykonawcy złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia (w załączeniu nr 4) o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

____________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji – wykonania przedmiotu zamówienia:

Prace remontowe w pomieszczeniach MCM „Widzew” w Łodzi  przy al. Piłsudskiego 157
– w miesiącu listopad 2018 r..  – max. 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

V.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. 	„FORMULARZ OFERTOWY” - załącznik nr 1.

2. 	 „Kosztorys ofertowy” – w załączniku nr 2.

- Zalecamy przygotowanie w oparciu o załączoną  książkę  przedmiarów i opis techniczny (kosztorys ofertowy ma jedynie na celu przedstawienie Zamawiającemu składników kosztowych).

3. Oświadczenie o zdolności Wykonawcy - załącznik nr 3;

4. Oświadczenie RODO Wykonawcy - załącznik nr 4;

5.Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.  - załącznik nr 5;

Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 5 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę minimum  100 000,00 zł.

6.Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. – załącznik nr 6;

- Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 6, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem (prace ogólnobudowlane i elektryczne)  robocie stanowiącej przedmiot zamówienia w obiekcje użyteczności publicznej i wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 PLN w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie oraz przedstawi ich  potwierdzenie w formie z załączonych dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

7.Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. – załącznik nr 7;

- Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 7 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia, tj. n/w dokumenty:

Każda z osób zaproponowana do pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy

ponadto:

- dla minimum 1 z wymienionych osób dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi  o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych, z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.– Kierownik budowy,

Kierownikiem Budowy posiadającym wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające pełnionej funkcji.

W zakresie osób wymienionych w pkt a)  Zamawiający, określając wymogi dotyczące posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- dla minimum 1 z wymienionych osób dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót elektrycznych, z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych.

W zakresie osób wymienionych w pkt b)  Zamawiający, określając wymogi dotyczące posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przepisy aktu wykonawczego: rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.).

ponadto:

c) Osoby posiadające powyższe uprawnienia budowlane mają obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby architektów oraz izby inżynierów budownictwa (zg. z art. 5 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). w związku  z czym wykonawca dołączy aktualne zaświadczenia o  przynależności  w/w osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

8. Oświadczenie o użytych materiałach - załącznik nr 8;

9. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 – załącznik nr 9;

10. Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonawców składających ofertę wspólnie) - załącznik nr 10.

Brak choćby jednego z wymaganych dokumentów (załączniki nr 1-9 lub 1-10 jeśli ofertę podpisuje Pełnomocnik Wykonawcy) spowoduje odrzucenie oferty. Wszystkie załączniki do SWZ wymagane w ofercie (formularze, oświadczenia) muszą być przedłożone na drukach zaproponowanych przez zamawiającego, bądź na drukach Wykonawcy, zgodnych pod względem treści z drukami załączonymi do SWZ.

VI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB  DOKUMENTÓW,JEŻELI ZAMWAIAJĄCY, W SYTUACJACH OKREŚLONYCH W ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ NIŻ PRZY UZYCIU ŚRODKA KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia - oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, drogą elektroniczną.

2. 	Forma pisemna wymagana jest do złożenia oferty wraz z załącznikami.

3. 	Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego:

4.Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcą:

-Urszula Strejb - Szajnecka  - tel. 664 331 633

Uczestnicy przetargu mogą dokonywać oględzin terenu w dniach 25.10 - 31.10.2018 r.

od godz. 09.00 do godz. 14.00.

VII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie.

- Kopertę opatrzoną danymi Wykonawcy należy opisać:

„PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" 
w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018

Nie otwierać przed dniem 31.10.2018 r. godz. 15.30”

IX.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- Termin składania ofert upływa dnia 31.10.2018 r. o godz. 15.00.

Oferty należy składać w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157 w Przychodni 
w pok. 113 Sekretariat (I piętro) w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie 
 z oznakowaniem według pkt VIII.

Oferty można kierować e-mailem na adres zaopatrzenie@mcmwidzew.pl do dnia 31.10.2018 g. 15.00. z jednoczesnym późniejszym ich dostarczeniem w wersji papierowej.

- Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.10.2018 r. o godz. 15.30 w sekretariacie Przychodni, pok. 113 (I piętro) w Łodzi przy al. Piłsudskiego 157.

X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom zawartym  
w SIWZ.

Cena ofertowa (wartość brutto wpisana w „FORMULARZ OFERTOWY” – załącznik nr 1)  winna być wpisana cyframi w złotych polskich oraz potwierdzona słownie.

Wykonawca określając cenę zobowiązany jest uwzględnić wszystkie jej składniki, mając 
na uwadze opis przedmiotu zamówienia (informacje przedstawione w SWZ). W cenie ofertowej będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień składania ofert.

Cena brutto obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem dokumentacji powykonawczej,  remontu pomieszczeń, uzyskaniem niezbędnych zezwoleń oraz podatkami wynikającymi z obowiązujących przepisów.

Cena ofertowa brutto zostanie wprowadzona do umowy jako obowiązujące strony 
wynagrodzenie kosztorysowe brutto zgodnie z art. 632 Kodeksu cywilnego.

- Obliczenie ceny:    wartość netto  +  wartość podatku VAT  =  wartość brutto.

XI. OPIS KRYTERIÓW

Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru.

Łączna ilość punktów przyznana ofercie jest sumą punktów uzyskanych w kryterium  wymienionym poniżej.

Każda oferta otrzymuje punkty wg wzorów:

1. Cena 				 			       		       - 100 %

- Wartość punktowa ceny C =  C min / Cn  x 100 pkt x 100%

- gdzie:     C min   - cena minimalna,          C n   - cena badanej oferty.

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

XII.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem          
do zawarcia umowy.

XIII.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO  WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA   PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Umowa będzie zawarta, zgodnie z opisem w SIWZ za cenę zgodną z ofertą cenową złożoną przez Wykonawcę na „Formularzu ofertowym”.

Warunki umowy wymagane od Wykonawców stanowi „ Projekt umowy”.

XIV. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ 
            ZAMAWIAJĄCEGO.

www.mcmwidzew.pl, e-mail zaopatrzenie@mcmwidzew.pl

XV.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONASTWO

Wymagania zgodnie z art. 143b – 143d  zostały określone w par. 5 pkt. 7-20, par. 8 pkt. 8 -17 i par. 11 ust.1 e-i projektu umowy.

Zamawiający żąda, aby w przypadku wystąpienia podwykonawstwa, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i wskazania firm podwykonawców.

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu.

W przypadku zamówień na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

2 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

Przepisy art. 36ba ustawy stosuje się wobec dalszych podwykonawców.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

1 Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

XVI.  USTALENIA KOŃCOWE

1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

2.Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- SWZ część A –  Wytyczne dla Wykonawców do sporządzenia oferty;

- SWZ część B – Książka przedmiarów

- SWZ część C –  Załączniki do oferty nr 1-10.

Łódź, dnia 24.10.2018 r.

projekt - UMOWA nr   MCM „W”/24/ 2018

Zawarta w dniu ........................ 2018 r. pomiędzy:

……………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………….. , KRS …………………….. , Regon ………………….…………….. .

reprezentowanym przez:

1. ................................................. 			- ..................................................................

zwanym dalej Zamawiającym,

a

……………………………………………………………………………………………………………………

pod numerem księgi rejestrowej ……………………….……...

NIP: ………………….                   REGON: …………………..

reprezentowaną przez:

……………………………………….					 - …………………………

zwanego dalej Wykonawcą,

w trybie zamówienia poza ustawą zg. z art. 4 pkt. 8 została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

### 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac ……… - sprawa nr ………….., polegająca na wykonaniu 
      prac w rozumieniu  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane, zgodnie z  wymaganiami określonymi    
      przez Zamawiającego oraz na warunkach wskazanych w formularzu ofertowym z dnia .............................. r. 
     stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

### 2.	Zakres prac obejmuje:

- roboty budowlane (prace demontażowe, montażowe, instalacyjne, przebudowy, modernizacji),

- wszelkie prace naprawcze związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia,

- wykonanie badań odbiorczych i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji, protokołów z badań i pomiarów.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy.

4. Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną budynków
       Zamawiającego, w celu dokonania niezbędnych sprawdzeń, obliczeń, ekspertyz.

5.   Wykonawca przygotuje szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót (załącznik nr 4 do umowy) w terminie do 3 dni od podpisania umowy. Harmonogram podlega akceptacji Zamawiającego. Jeżeli w trakcie realizacji wystąpi potrzeba jego korekty (z powodów których nie można było przewidzieć), Wykonawca przedstawi nowy harmonogram, który musi zostać  uzgodniony z Zamawiającym.

6.    Prace będą się odbywały zgodnie z ustalonym harmonogramem.

7.  Wszystkie prace będą wykonywane na terenie czynnego obiektu-Wykonawca zobowiązany jest do: 
a.	korzystania z szlaku transportowego wskazanego przez Zamawiającego.

### b.	zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robót w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu zatrudnionych pracowników i użytkowników placówki, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i ppoż.

### c.	realizowania robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówki, utrzymania należytego porządku 
w miejscu pracy i otoczeniu - utrzymania go w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania i unikania składowania zbędnych materiałów, odpadów i śmieci a także niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych,

d. wstawienia na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce kontenerów na narzędzia jak  również na 
      odpady,  śmieci, itp.

e. usunięcia i wywozu na wysypisko materiałów odpadowych, itp. na swój koszt,

### f. opracowania i bieżącego aktualizowania z inspektorami nadzoru Zamawiającego harmonogramu
   realizacji robót.

# Termin wykonania zamówienia

§ 2

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy.

- Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy nastąpi nie później niż do dnia:

– max. 4 tygodni.

Odbiór końcowy, który odbędzie się nie później niż do 30.11.2018 r.

Ogólne warunki przekazania frontu robót

§ 3

1. Najpóźniej 3 dnia od dnia zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające przyjęcie obowiązku kierowania budową   
    (robotami budowlanymi) oraz sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub zawierające  
    oświadczenie kierownika o braku obowiązku sporządzenia takiego planu;

b) zaświadczenie właściwej izby samorządu zawodowego o członkostwie kierownika budowy (robót) 
    w tej izbie;

2. Protokolarne przekazanie terenu budowy (robót) nastąpi w dniu podpisania umowy o którym mowa w par. 2 
    ust. 1.

3. Od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy (robót) Wykonawca ponosi na zasadach ogólnych 
     odpowiedzialność za szkody wynikłe na tym terenie, spowodowane działaniami, zaniechaniami 
     lub zaniedbaniami osób działających w jego imieniu lub na jego zlecenie.

4. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo osób trzecich przebywających na terenie budowy 
    (robót) za jego wiedzą.

Obowiązki stron

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót przy współudziale Wykonawcy, który realizuje 
w/w prace, ze wskazaniem punktów nieodpłatnego poboru wody i energii.

  - Zapewnienie na swój koszt nadzoru autorskiego i inwestorskiego w przypadku takiej konieczności.

  - Przekazanie pisemnej odpowiedzi w terminie max. 3 dni roboczych od poinformowania przez Wykonawcę o konieczności dokonania zmian w zakresie prac.

  - Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

  - Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, kosztorysami ofertowymi, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity  Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 
z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów 
(Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm)., okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego
na budowie wyrobu (m.in. wyroby posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, wydane przez ITB).

- Uzgodnienia doboru kolorystycznego w trakcje realizacji prac.

- Przejęcie terenu budowy od Zamawiającego (Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia socjalnego).

- Wykonywania prac sukcesywnie.

- W przypadku stwierdzenia konieczności dokonania zmian w zakresie prac Wykonawca jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie Dyrektor Zamawiającego w formie pisemnej, przed dokonaniem jakichkolwiek czynności w tym zakresie.

- Uzgadniania z Zamawiającym terminu wykonywania prac wyjątkowo uciążliwych.

- Wykonawca jest zobowiązany przygotować front robot, dokonać niezbędnych przeniesień mebli i wyposażenia pomieszczeń / korytarza w których odbywać się będą prace.

Po zakończeniu prac ponownie wnieść i ustawić meble i wyposażenie pomieszczenia / korytarza.

- Oznakowanie i wygrodzenie terenu i zaplecza budowy, zorganizowanie i wyposażenie w urządzenia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, utrzymanie i zabezpieczenie w czasie trwania robót 
(m.in. zapewnienie konteneru na odpady).

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie 
z kosztami utylizacji.

- Przestrzeganie przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw (jako wytwarzający odpady):

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627     
        z późniejszymi zmianami),

  - Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., jak 
i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego 
lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową  i  odpowiadają potrzebom, dla których 
są przewidziane.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt dokona wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót oraz warunków wynikających z dostępu 
do miejsca robót.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac urządzeń, obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy odbiorze.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót 
w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć 
w pełnej wysokości.

- Posiadanie dokumentów ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy 
do czasu odbioru końcowego, obejmujących:

  - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

  - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu.

- Wykonawca obowiązany jest przekazać Zamawiającemu kopię polis ubezpieczenia w terminie 5 dni od podpisania umowy.

- Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego o problemach technicznych 
lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić pisemnie Zamawiającego o ewentualnych wadach lub brakach w dokumentacji zauważonych po jej otrzymaniu oraz stwierdzonych w czasie wykonywania robót, a których nie można  było ujawnić na etapie prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne.

- Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego co najmniej na 3 dni przed terminem zakończenia robót ulegających zakryciu  lub zanikających.

- Zgłoszenie wykonanych robót do odbioru końcowego wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót wg aktualnych przepisów prawa budowlanego (atesty, wyniki badań użytych materiałów, aktualne świadectwa dopuszczenia do stosowania, udokumentowanie pochodzenia materiałów użytych do realizacji robót, itp.) oraz na użytkowanie obiektu.

- W przypadku konieczności dostępu w trakcje wykonywania prac do danych osobowych, dla których administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Zamawiający, upoważnia 
on Wykonawcę do dostępu do tychże danych przetwarzanych w MCM Widzew w Łodzi wyłącznie 
w zakresie niezbędnym do realizacji umowy. Wykonawca będzie prowadził prace zg. z ustawą 
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

Porozumiewanie się stron i podwykonawstwo

§ 5

- 1.   Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
        posiadające wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności 
        Konstrukcyjno – budowlanej -  kierownik budowy.

- 2.     Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć do kierowania robotami osoby wskazane w Ofercie Wykonawcy.

- 3.    Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
        musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. 
        Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, 
        gdy uprawnienia budowlane wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie 
        w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- 4.   Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 2 winna być 
        potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- 5.  Kierownik budowy (robót) działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 
        budowlane.

6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami zakres rzeczowy robót, które 
        nie zostały wskazane w oświadczeniu zawartym w ofercie jako prace które powierzone    
        zostaną podwykonawcom.

7.  Wykonanie pozostałego zakresu robót, w szczególności zakres prac specjalistycznych Wykonawca 
        może wykonać przy pomocy innych wykonawców zwanych podwykonawcami, pod warunkiem, 
        iż Wykonawca wskaże w oświadczeniu zawartym w ofercie zamiar ich wykonania przy pomocy  
        podwykonawców.

-     ...................................................– prace dot. wykonania .............................................................

8. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
       Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia 
       i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 
       Wykonawcy.

9. Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda 
      Zamawiającego.

10. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni kalendarzowych od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu 
       umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz 
      poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
      roboty budowlane, i jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu i zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na 
      zawarcie umowy.

11. Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego 
      i  Wykonawcy. Ustalenia ust. 10 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.

12. Umowy o których mowa w ust. 10 i 11 powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

13. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treści 
      umowy  zwartej z Wykonawcą

14. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym 
      podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z 
      podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do 
      umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 10 Zamawiający jest zwolniony z 
      odpowiedzialności względem podwykonawcy.

15. W sytuacji określonej w ust. 14 Zamawiającemu przysługuje uprawnienie w postaci: wstrzymania płatności 
      należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń 
      określonych w niniejszym paragrafie.

16. Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu, w terminie 5 dni roboczych od terminu zapłaty 
      należnej mu faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią 
      składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno 
      zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej 
      potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty 
      przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy.

17. Termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 30 dni  
       od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej roboty budowlanej.

18. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 16 Zamawiający zatrzyma z należności 
      Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia.

19. Ustalenia ust. 16 - 18 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami.

20. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia 
      Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy 
      i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy i na 
      ryzyko Wykonawcy włącznie.

Przedstawiciele stron

§ 6

- Przedstawicielem Zamawiającego na budowie jest Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: .......................................................... tel . ...............................................

- Wykonawca ustanawia Kierownika robót w osobie ………………………….……………

w branży budowlanej: .......................................................... posiadający uprawnienia budowlane 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ............................. tel. ………………..……………..….,

Odbiory

§ 7

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów prac:*

Prace remontowe w pomieszczeniach MCM „Widzew” w Łodzi  przy al. Piłsudskiego 157.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego zobowiązani są dokonać odbioru końcowego 
       w terminie max. 2 dni od daty zgłoszenia.

- Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem 
do Dziennika budowy.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez kierownika budowy (robót) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

- Pomiary techniczne (branżowe).

- Rzuty, przekroje, schematy części budowlanej tzw. architektonicznej.

- Kosztorys powykonawczy

- Protokoły techniczne odbiorów.

- Karty katalogowe użytych materiałów / produktów.

- Karty gwarancyjne.

- Certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje zgodności itp. na materiały użyte 
do realizacji prac wraz ze wskazaniem miejsca ich wbudowania.

5. W razie ewentualnych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawca 
      na własny koszt sporządzi dokumentację powykonawczą z ewentualnymi zmianami.

6.  Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 3 dni roboczych od daty  
      zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

7.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę 
      odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

8.  Następny dzień od dnia końcowego odbioru robót i podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego 
      będzie początkiem biegu terminu gwarancji i rękojmi.

9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru 
       do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez 
      Zamawiającego.

10. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze 
      końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony 
      do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia

§ 8

- Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości  kwota netto:…………………………………….. złotych

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………………….) 
+ ... VAT  tj. ……………………………................... złotych.

razem brutto: …………………………………..…..... złotych.

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy 
       stanowiącej załącznik nr 1  do umowy.

3.  W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie Wykonawca musi ponieść, aby oddać przedmiot za 
      mówienia do użytku Zamawiającego.

4. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru przedmiotu umowy stanowi podstawę 
      do wystawienia faktur, odrębnie za prace ogólnobudowlane* oraz odrębnie za prace elektryczne.

5.    Płatność za faktury dokonana zostanie przelewem w dwóch ratach na wskazany przez Wykonawcę rachunek 
        bankowy w wysokości ……………………………………………………………..... w ciągu … dni 
        po odbiorze końcowym.

6. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu 
     rachunek Zamawiającego.

7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 
    objętych dokumentacją oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym ryzyko 
    Wykonawcy z tytułu nie oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
    oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

8. Rozliczanie innych robót niż określonych w dokumentacji i kosztorysie dot. niniejszej umowy 
       tj. ewentualnych robót dodatkowych i uzupełniających, o których mowa w § 9  ust. 8 i 11, 
       zatwierdzonych przez Zamawiającego, będzie się odbywało fakturami częściowymi, zgodnie 
       z wynagrodzeniem wyliczonym w § 9 ust.13 i 14  niniejszej umowy zatwierdzonym przez Zamawiającego 
       i zastrzeżeniem ppkt c),

9. W przypadku zlecenia wykonania części prac określonych w § 1 ust. 1 podwykonawcy, Wykonawca 
     zobowiązany jest do przekazania wraz z fakturą dokumentu lub oświadczenia podwykonawcy 
     potwierdzającego uregulowanie jego należności przysługujących mu od Wykonawcy z tytułu zrealizowanego    
     zakresu prac w niniejszym postępowaniu. .

10. Warunkiem zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego  należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy zawarli zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych. Dowodem zapłaty jest oświadczenie Podwykonawcy, a także dalszego Podwykonawcy, że otrzymali wynagrodzenie za roboty, dostawy, usługi wykonane i odebrane lub inny dowód potwierdzający dokonanie zapłaty na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców.

11. Faktury do których nie zostaną dołączone dowody lub oświadczenia, o których mowa w pkt 10 nie stanowią podstawy dokonania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. Termin zapłaty faktur biegnie od daty ich doręczenia Zamawiającemu wraz z dowodami, o których mowa w pkt 10.

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę.

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu

przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie

pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o których mowa w pkt 11. Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag,

nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 15, w terminie wskazanym przez Zamawiającego,

Zamawiający może:

 nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, Zamawiający

potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

18. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.

19. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
    do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Nie przewiduje się waloryzacji 
    wynagrodzenia.

20. W przypadku zaniechania części zakresu robót z przyczyn, których nie można było przewidzieć, które 
    są niezależne od Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wynagrodzenia 
    o zaniechane czynności.  Podstawą zaniechania zakresu robót i zmniejszenia wynagrodzenia będzie protokół   
    konieczności, sporządzony przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zatwierdzony 
    przez Zamawiającego.

21. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT. 
     Numer NIP Wykonawcy …………………………………….

22. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez 
      Wykonawcę oraz protokołu odebranych robót, potwierdzonych i podpisanych przez Inspektora Nadzoru 
      Inwestorskiego.

23. Protokół końcowy odbioru robót sporządzony będzie przez Kierownika budowy, na podstawie wykazanych 
      w tabeli elementów rozliczeniowych, którą przygotuje Wykonawca i uzgodni z Zamawiającym niezwłocznie 
      po podpisaniu umowy.

24. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego 
        przedstawiciela Zamawiającego.

25. Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi 
        prowadzącemu rachunek Zamawiającego.

26.    Płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy:

...................................................................................

27. W przypadku nieterminowych płatności faktur Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego 
       z żądaniem zapłaty ustawowych odsetek.

28. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego.

§ 9

„Roboty uzupełniające”;  „roboty dodatkowe”, „konieczne roboty dodatkowe”,
 „roboty zamienne”, „roboty zaniechane”

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności

wykonania w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową „robót zamiennych”,

„koniecznych prac dodatkowych”, „robót dodatkowych”, „robot uzupełniających”, „robót zaniechanych” w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami.

2. Przez „konieczne prace (roboty) dodatkowe” należy rozumieć prace (roboty), objęte przedmiotem zamówienia (dziełem), ale nie występujące w projektach wykonawczych, a bez których nie można wykonać i oddać do użytkowania przedmiotu zamówienia podstawowego określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Przez „dodatkowe roboty budowlane”, o których mowa w pkt. 8 niniejszej umowy, należy rozumieć prace wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, ale niezbędne do wykonania zamówienia.

Przez „roboty uzupełniające”, o których mowa w pkt. 8 niniejszej umowy, należy rozumieć prace wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu podobnych robót, jest zgodne z przedmiarem, niezbędne do wykonania zamówienia.

Przez „roboty zaniechane” o których mowa w pkt. 11 niniejszej umowy, należy rozumieć konieczność rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej ponieważ ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

Przez „roboty zamienne” należy rozumieć roboty będące następstwem (wynikiem) „rozwiązań zamiennych”, o których mowa w Prawie budowlanym. „Roboty zamienne” to wykonanie elementu zaprojektowanego

(występującego) w dokumentacji projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w

dokumentacji projektowej, czyli na podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego

przez autora dokumentacji projektowej w ramach nadzoru autorskiego.

3.Zgłoszone zmiany w dokumentacji projektowej, przed ich wprowadzeniem, muszą zostać sklasyfikowane i zaakceptowane przez  Projektanta i zostać naniesione w dokumentacji powykonawczej z odpowiednia adnotacją Projektanta w przypadku zmian nieistotnych, bądź też opracowania projektu zamiennego i uzyskania zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę w pozostałych przypadkach.

4. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli:

a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające na zaoszczędzenie kosztów

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy ;

b) stały się konieczne na skutek wad dokumentacji projektowej, czyli jej niezgodności z zasadami wiedzy lub

stanem placu budowy spowodowanym przede wszystkim warunkami gruntowymi;

c) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie lub dokumentacji

projektowej;

d) zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie gorsze parametry techniczne niż

materiały lub urządzenia zaoferowane w ofercie przetargowej Wykonawcy lub wskazane w dokumentacji

projektowej jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie występowały w ofercie

przetargowej Wykonawcy lub nie były wskazane w dokumentacji projektowej jako przykładowe parametry

„zamienników” nie mogą być gorsze niż parametry zamienianych produktów opisane w dokumentacji

projektowej.

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) przedmiotu umowy

przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiający uzna, że ich wykonanie nie leży w

interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie możliwe z przyczyn niezależnych od stron umowy.

Rezygnację z wykonywania tych części należy rozumieć jako odstąpienie przez Zamawiającego od części

przedmiotu umowy. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części umowy w takiej

sytuacji. Roboty nie wykonane w wyniku odstąpienia od części przedmiotu zamówienia w dalszej części

umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. Roboty takie będą rozliczane tak samo jak w sytuacji

całkowitego odstąpienia od przedmiotu umowy, czyli zgodnie z zasadami określonymi w ust. 14, co przewiduje się w pkt. 11.

6. Wykonawca przed rozpoczęciem każdego etapu robót zobowiązany jest do przedstawienia

Zamawiającemu do zatwierdzenia w formie pisemnej zaakceptowanego przez Nadzór Inwestorski i

Nadzór autorski zestawienia materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. Muszą

być one zgodne z przedstawionymi w ofercie przetargowej Wykonawcy, tj. z załącznikiem do oferty

sporządzonym na podstawie załącznika nr 5 do SIWZ, czyli z „szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy” lub występować jako przykładowe w dokumentacji projektowej. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany produktów tylko w następujących sytuacjach:

a) zamiany wynikającej z konieczności wykonania „robót zamiennych”, oraz

b) niedostępności na rynku zarówno produktu zaoferowanego w ofercie Wykonawcy jak również produktu

podanego jako przykładowy w dokumentacji projektowej. Zamawiający zobowiązuje się dokonać zatwierdzenia zamiany takiego produktu bez zbędnej zwłoki.

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej (we wzorze umowy występują pod pojęciem „szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy”). Wyliczone w tych kosztorysach ceny poszczególnych elementów, jak również cena całkowita musi być zgodna z cenami przedstawionymi w ofercie przetargowej. Ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót. Tak opracowane kosztorysy będą podstawą do rozliczania ewentualnych:

a) „robót zaniechanych”, o których mowa w ust. 11;

b) „dodatkowych robót budowlanych”, o których mowa w ust. 8, czyli robót wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia podstawowego, które zostaną zlecone poprzez zawarcie aneksu do umowy poprzedzonego sporządzeniem protokołu konieczności i dokumentacji projektowej je opisującej oraz

c) zamówień, (tzw. „uzupełniających”) przewidzianych w ust. nr 8. SIWZ w sytuacji ich udzielenia na podstawie odrębnej umowy. W odniesieniu do tych zamówień ceny jednostkowe jak również ceny czynników produkcji będą podlegały waloryzacji zgodnie ze wskaźnikiem zmiany cen produkcji budowlano-montażowej ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” począwszy od daty podpisania umowy podstawowej, czyli niniejszej umowy. W trakcie realizacji zamówienia „uzupełniającego” każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 3 miesięcy od poprzedniej waloryzacji i będzie wyliczana jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji.

8. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wykonania robót tzw. „uzupełniających”;  tzw. „robót dodatkowych” Wykonawca  będzie zobligowany przygotować kosztorysy tychże robót.

9. Prace o których mowa w ust. 8 mogą być wykonywane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Nadzór autorski i zatwierdzonych przez Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót.

10. W przypadku zatwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej, ponieważ ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy tj. tzw. robót zaniechanych, należy je rozumieć jako odstąpienie od części przedmiotu umowy.

11. Prace mogą być „zaniechane” na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Nadzór Inwestorski i Nadzór autorski i zatwierdzonych przez Zamawiającego lub Pełnomocnika Zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołów konieczności” przez Zamawiającego Wykonawca nie może rezygnować z wykonywania robót „zaniechanych”.

12.  Do dokonania wyceny robót dodatkowych, uzupełniających  posługujemy się następującymi założeniami:

- Ceny jednostkowe robot będą przyjmowane ze „szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego” a ilości wykonanych w tym czasie robót – z książki obmiaru.

- W przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „szczegółowym harmonogramie rzeczowo - finansowym” cen jednostkowych, tzn. takie. których nie można rozliczyć zg. z ppkt. a) niniejszego ustępu, roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu  o następujące założenia:

1/ ceny czynników produkcji (R,M,S,Ko,Z) zostaną przyjęte ze „szczegółowego harmonogramu rzeczowo - finansowego”  opracowanego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej zwaloryzowanych,

2/ w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt. 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.

3/ podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

13.  Do dokonania wyceny robót zaniechanych posługujemy się następującymi założeniami:

Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący:

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia;

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo- finansowym, obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysu wykonanego w oparciu o następujące założenia:

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilości wykonanych robót – z książki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w harmonogramie rzeczowo-finansowym  cen jednostkowych tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z harmonogramu rzeczowo-finansowego  opracowanego przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w podpunkcie „1”,

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako minimalne dla

województwa, w którym wykonywane są roboty) dla kwartału poprzedzającego wykonanie tych robót;

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w

przypadku ich braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku

braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

14.Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej przez organy uprawnione do reprezentacji Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

15.Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy, na skutek odstąpienia Wykonawcy od umowy nastąpi na poniższych zasadach:

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie rzeczowo–terminowo finansowym nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia,

b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym obliczenie wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie protokolarnego ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę procentowego zaawansowania wykonania danego elementu. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, a zatwierdzonych przez Zamawiającego”.

16. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w ust. 15 Zamawiający przewiduje sankcje o których 
  mowa w par. 12 umowy.

Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi

§ 10.

1. Wykonawca udzieli (min. 24 m-cy)..... m-cy gwarancji od daty protokolarnego odbioru przedmiotu 
       zamówienia na całość wykonywanych prac budowlanych i min. (48 m-cy) …… m-cy użytych materiałów.

- Wykonawca w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny co do jakości wykonanego przedmiotu umowy, w którym określi warunki udzielanej gwarancji (w szczególności zasady reklamacji; w tym terminy ich zgłaszania, terminy na usunięcie wad, sposób organizacji przeglądów gwarancyjnych). Gwarancja obejmować będzie usuwanie wszelkich ujawnionych wad tkwiących w przedmiocie umowy oraz przeglądy gwarancyjne zapewniające prawidłową eksploatację przedmiotu umowy w okresie udzielonej gwarancji. Wzór karty gwarancyjnej określa załącznik nr …
do umowy.

3.  W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
          w terminie (max. 6 dni) ...... dni licząc od daty pisemnego (listem, e-mailem lub faksem) powiadomienia 
         przez Zamawiającego.

4.  Wykonawca udziela (min. 3-letniej) …… letniej  rękojmi za wady (niezależnie od uprawnień 
         wynikających z gwarancji) na wykonane roboty i dostarczone urządzenia licząc od daty odbioru 
          końcowego.

5.  Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiający wspólnie z Wykonawcą rozszerzają 
          odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Termin rękojmi skończy się    
          z dniem upływu terminu gwarancji udzielonej zgodnie z ust. 1.

6. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie   
        rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu 
        rękojmi.

7.  Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ... dni (pkt.2) od daty wyznaczonej przez 
          Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie 
          trzeciej na koszt Wykonawcy.

8. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi. 
9. Zamawiający zobowiązany jest do udzielenia szczegółowych informacji o zewnętrznych 
          przejawach usterki oraz czasie jej wystąpienia.

### 10. Okres naprawy gwarancyjnej przedłuża odpowiednio czas udzielonej gwarancji.

Kary umowne

§ 11

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

    - za opóźnienie w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono 
w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

    - w przypadku przerwania czynności odbiorowych dokonywanych przez upoważnionych przedstawicieli stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy poprzez brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej, brak stosownych protokołów i atestów, brak oświadczeń kierownictwa budowy bądź innych dokumentów poleconych do przygotowania przez  upoważnionych przedstawicieli stron umowy i przewidzianych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień przerwy,

    - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 8% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1,

    - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 
za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany– w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - za wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy i powierzenie mu do wykonania robót objętych zakresem niniejszej umowy bez wiedzy i zgody Zamawiającego, w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1,

    - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany– w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, określonego 
w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

    - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia (termin zakończenia robót określono w § 2 ust. 2 niniejszej umowy),

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

    - odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 8% wynagrodzenia brutto, określonego w §8 ust. 1.

    - opóźnienia w przekazaniu terenu budowy, w stosunku do terminu ustalonego § 4 ust. 1, 
- w wysokości 0,5%, wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

  - Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

  - Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy bez zgody Zamawiającego.

Umowne prawo odstąpienia od umowy

§ 12

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenie od Wykonawcy kary umownej w wysokości 8% wynagrodzenia brutto określonego 
w § 8 ust. 1 w przypadkach określonych w ust. 2.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni,

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego.

3.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający odmawia bez wskazania 
         uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

4.    Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 2 i 3, powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem   
         nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. W takim przypadku odstąpienie 
         od umowy może nastąpić w terminie 5 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

5.      W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy,

  - Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

  - w terminie 3 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót 
w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,

  - Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 3 dni od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

6. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Zmiana umowy

§ 13

  - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

-  aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę nazwy, zmianę adresu, formy prawnej itp.;

- obniżenia ceny za dany przedmiot zamówienia. Zamawiający na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza   
   obniżenie ceny ofertowej spowodowanej np. korzystnymi zmianami kursu waluty;

- zmiany zastosowanej technologii wykonania elementów / materiałów stanowiących przedmiot zamówienia na 
   lepszą/lepsze (np. nowocześniejszą, mniej energochłonną), po zaakceptowaniu jej/ich przez Zamawiającego pod  warunkiem, iż cena oferty nie ulegnie zmianie;

-  zmiany cen brutto w trakcie obowiązywania umowy jedynie w zależności od ustawowej zmiany stawek podatku VAT, w każdym terminie tj. w chwili wejścia w życie stosownie w tym zakresie aktów prawnych. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmianie ulegają jedynie ceny   brutto, ceny netto pozostają wówczas bez zmian.

- zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku nie możności wywiązania się z uzgodnionych terminów 
   z powodu siły wyższej, to zachowują one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac 
   o  czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków.

- zmiany w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku:

a) wprowadzenia nowego podwykonawcy,

b) rezygnacji podwykonawcy,

c) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców.

- zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku:

śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektor a nadzoru, - zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót, Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę pod warunkiem uzyskania akceptacji instytucji zarządzających projektem. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

2.  Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem  
      formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.  Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/ zamawiającego nie skutkują koniecznością zmiany umowy.

4.  Udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych wymaga zawarcia    odrębnej umowy.

Postanowienia końcowe

§ 14.

Wszystkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozwiązywał będzie Sąd Cywilny właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 16.

Umowę niniejszą sporządzono w  dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki do Umowy:

Nr 1.Formularz ofertowy wraz z kosztorysem wykonawczym

Nr 2.Dokumentacja – zakres prac

Nr 3 Opis techniczny

Nr 4 Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji robót

Nr 5.Specyfkacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych .

Nr 6 Karta gwarancyjna

Zamawiający :                           	     					Wykonawca :

Część B

Książka przedmiarów w wersji elektronicznej

- oddzielny plik pdf.

Część C

Załączniki do oferty nr 1-10

### Załącznik nr 1

......................................

pieczęć Wykonawcy

- sprawa nr MCM"W"/24/2018

### FORMULARZ OFERTOWY

### 1. Nazwa wykonawcy: ...............................................................................................................................

2. Adres Wykonawcy:.................................................................................................................................

3.      *Nazwa i adres Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  w składzie:

………………………………………………………………………….………………..……………..

…………………………………………………………………………….…………….…...………..*)

oświadczam/-y, że:

- niniejszym zgłaszamy udział w przedmiotowym postępowaniu,

- pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  uprawnionym do reprezentowania  Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postępowaniu jest ………………………………………………………….*) tel. ………………………..……...

- Strona internetowa: ................................ E-mail: .......................................Fax .......................

- Nr konta: ....................................................................................................................................

Oferujemy wykonanie

Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" 
w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018  za cenę:

wartość prac w pomieszczeniach MCM „Widzew” w Łodzi  przy   al. Piłsudskiego 157 wynosi:

……………………….. zł. netto + stawka Vat …………. zł. = …………………... zł. brutto

(słownie złotych: ………………………………………………………………………………….)

      - W podanej cenie zawierają się wszystkie koszty, jakie musimy ponieść, aby oddać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SIWZ) do użytku zamawiającego.

Data: ..................................... 			        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

      - Zobowiązuję się do wykonania:

Prace w pomieszczeniach MCM „Widzew” w Łodzi  przy   al. Piłsudskiego  157.

w ciągu …………….. tygodni  (3-4 tygodnie) od dnia podpisania umowy.

      - Proponujemy termin płatności ………. dni (14 – 30 dni) licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT.

      - Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, tj. prace budowlane  
(min. 24 m-ce) ...................... miesiące/-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

      - Okres gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, tj. użyte materiały 
(min. 48 m-cy) ...................... miesiące/-cy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.

      - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie (max. 6 dni roboczych) ...... dni licząc od daty pisemnego (listem, e-mailem) powiadomienia przez Zamawiającego.

      - Wykonawca udziela (min. 3-letniej) …… letniej  rękojmi za wady (niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji) na wykonane roboty licząc od daty odbioru końcowego.

8. Wykonawca dokonał wizji lokalnej pomieszczeń, w związku z czym stan    
       techniczny pomieszczeń i zakres niezbędnych prac do wykonania zamówienia 
       są mu znane. Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje odpowiednim 
       potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

9.Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac w sposób zapewniający 
bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałych pomieszczeń szpitala.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
i przyjmujemy ją bez zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje 
do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Oświadczamy, że zastosujemy materiały dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881), niezbędne przy wykonaniu niniejszego zamówienia.

Data: ..................................... 			        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), oraz ustawy z dn. 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 229 poz. 2275 z późn. zm).

- Oświadczamy, że okażemy na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.(m.in. wyroby posiadające świadectwa dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie, wydane przez ITB).

- Oświadczamy, że ponosimy pełną odpowiedzialność za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- Wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  zgodnie z postanowieniami dokumentów przetargowych, kosztorysami ofertowymi, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, normami PN i specyfikacjami technicznymi wykonania  i odbioru robót, 
ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Oświadczamy, że w następującym zakresie zamierzamy posłużyć się podwykonawcami 
przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy).

-  opis części zamówienia powierzonej podwykonawcom:

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

- Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...……….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

..………………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie:  ……………………………………………..…………………………

……………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

Data: ..................................... 			        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

20. zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:

.............................................................................................................................................................

21. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Wykonawcy w kwestiach dotyczących 
        postanowień Umowy są:

p. ……………………………………… funkcja …………………………………………..
tel. ………………………………….

22. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
     wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

Data: ..................................... 					        ............................................................

podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

Kosztorysy ofertowe

- kosztorysy analogicznie jak książki przedmiarów

- załącznik  dołącza Wykonawca

Załącznik nr 3

Oświadczenie

Oświadczenie o zdolności Wykonawcy

DOTYCZY: „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG 
Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

Oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadam wiedzę i doświadczenie,

- dysponuję odpowiednim potencjałem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniam warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej,

- nie zalegam w opłaceniu podatków oraz innych opłat,

- nie zalegam w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne.

Data: .....................................

...........................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 4

Oświadczenie o wypełnieniu przez Wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach pracowni RTG Miejskiego Centrum Medycznego "Widzew" w Łodzi    MCM „W”/24 / 2018

Zamawiający:

Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" w Łodzi
92-332 Łódź, Al. Marsz. J. Piłsudskiego 157

Wykonawca:

………………………………………………………..

reprezentowany przez:

……………………………………….. – Właściciel

Oświadczenie wymagane od wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Oświadczam, że:

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego 
w niniejszym postępowaniu;

- posiadam podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- ponadto, oświadczam że powierzone przez Zamawiającego dane osobowe pracowników uczestniczących w przygotowaniu i realizacji niniejszego postępowania będą przetwarzane zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego 
o ochronie danych osobowych w szczególności z przepisami RODO.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

- Załącznik nr 5

Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.

Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 5 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 
na kwotę minimum  100 000,00 zł.

Załącznik nr 6

Pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych

| Lp. | Nazwa zamówienia | Całkowita wartość brutto roboty budowlanej w PLN | Termin realizacji roboty budowlanej |  | Nazwa Inwestora |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data rozpoczęcia | Data zakończenia |  |

Dane kontaktowe do przedstawiciela odbiorcy usługi mogącej potwierdzić należyte wykonanie usługi przez Wykonawcę (imię i nazwisko, telefon) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… do niniejszego wykazu dołączono dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

..............................., dn. .........................	       							   	     ...............................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli 
w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

- Zamawiający uzna za spełnienie wymogu dot. załącznika nr 6, jeśli Wykonawca przedstawi minimum jedną robotę budowlaną odpowiadające swoim rodzajem (prace ogólnobudowlane i elektryczne)  robocie stanowiącej przedmiot zamówienia w obiekcje użyteczności publicznej i wartości zamówienia na kwotę nie mniejszą niż  20.000,00 PLN w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie oraz przedstawi ich  potwierdzenie w formie z załączonych dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

Załącznik nr 7

Pieczęć Wykonawcy

Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Wykaz osób odpowiedzialnych za techniczną realizację przedmiotu zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Informacja na temat kwalifikacji zawodowych | Informacja na temat doświadczenia | Podstawa do dysponowania tymi osobami | Rodzaj i numer uprawnień * | Numer ewidencyjny zaświadczenia o przynależności do samorządu zawodowego * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |

....................................., dn. ...................                                                 ......................................................................................................................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

oraz pieczątka / pieczątki

Zamawiający uzna wymóg dot. załącznika nr 7 za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi, iż dysponuje  osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadającymi aktualne uprawnienia, tj. n/w dokumenty:

- Każda z osób zaproponowana do pełnienia wyspecyfikowanych powyżej funkcji musi się posługiwać biegle językiem polskim w mowie i piśmie lub Wykonawca zapewni stałą i profesjonalną obsługę tłumaczy

- ponadto:

- a)	dla minimum 1 z wymienionych osób dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi  o specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót budowlanych, z minimum 3 letnim doświadczeniu zawodowym na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych.– Kierownik budowy,

- Kierownikiem Budowy posiadającym wymagane przepisami prawa uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, określone przepisami ustawy z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, w tym w trybie uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców oraz doświadczenie zawodowe odpowiadające pełnionej funkcji.

- W zakresie osób wymienionych w pkt a)  Zamawiający, określając wymogi dotyczące posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

- b)	 dla minimum 1 z wymienionych osób dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeń lub w przypadku uprawnień wydanych przed rokiem 1994 z ograniczeniami niewykluczającymi możliwości realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie robót elektrycznych, z co najmniej 3 letnim stażem na stanowisku inspektora nadzoru bądź kierownika robót elektrycznych.

- W zakresie osób wymienionych w pkt b)  Zamawiający, określając wymogi dotyczące posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przepisy aktu wykonawczego: rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.).

- ponadto:

c)Osoby posiadające powyższe uprawnienia budowlane mają obowiązek przynależności do właściwej miejscowo izby architektów oraz izby inżynierów budownictwa (zg. z art. 5 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Dz. U. z 2001 r.  Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). w związku  z czym wykonawca dołączy aktualne zaświadczenia o  przynależności  w/w osób do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.

Załącznik nr 8

- sprawa nr MCM"W"/24/2018

- Oświadczenie

Nazwa Wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres Wykonawcy: ......................................................................................................................

1. Oświadczamy, że zaoferujemy oraz zastosujemy w trakcje realizacji zamówienia produkty / materiały posiadające:

- zaświadczenia o zgodności z Polskimi Normami a także wymagane aktualne atesty i aprobaty 
   techniczne, upoważniające do stosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki   
   aprobujące, zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa 
   z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
   budowlanych (dz. u. nr 1 poz. 48, rozdz. 2 wraz z późniejszymi zmianami).

- deklaracje zgodności producenta oraz certyfikaty CE wydany przez jednostkę notyfikowaną 
   zgodnie z dyrektywą 93/42/EW/G.

2. Oświadczamy, że materiały będą dostarczane w opakowaniach oryginalnych, na których  będą znajdować się informacje o terminie przydatności do stosowania, nazwie producenta  oraz  sygnatury Aprobat Technicznych Instytutu Techniki Budowlanej oraz Państwowego Zakładu Higieny. Materiały będą przechowywane w warunkach ustalonych przez producenta.

3.Oświadczamy, że w celu weryfikacji zgodności oferowanych produktów / materiałów 
z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ przekażemy dokumentację techniczną w języku polskim z parametrami technicznymi wszystkich materiałów zastosowanych 
do wykonania przedmiotu zamówienia.

4. Oświadczamy, że w/w dokumenty dostarczymy na wezwanie Zamawiającego, najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru.

Data: .....................................

...........................................................

podpis Wykonawcy

Załącznik nr 9

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

Załącznik nr 10

Ewentualne pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy udzielone
przez Wykonawcę (imienne upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym
zamówieniu, jeżeli osoba podpisująca nie została wskazana do reprezentacji 
we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej).